

**Strategický plán rozvoje obce Věžky na roky 2024 – 2026**

 **Obec Věžky**

 **Věžky 17, 751 19 Vlkoš**

 **obec.vezky@seznam.cz**

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je Strategický plán rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout. Naplňuje potřeby, které je nutné rozvíjet v obci Věžky a je zpracován na roky 2024 až 2026.

**Kontaktní a identifikační údaje:**

Oficiální název: Obec Věžky

Adresa: Věžky 17, 751 19 Vlkoš

Telefon: 725 131 273; 602 514 334

e-mail: obec.vezky@seznam.cz

IČO: 00600857 číslo účtu: 105 305 353/0300

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE na období 2024 – 2026**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu** | **Stručný popis projektu** | **Harmonogram projektu** | **Odhad nákladů projektu** | **Financování** | **Typ projektu**  |
| **Oprava budovy Hasičské zbrojnice**  | **Oprava omítek a nové vnitřní vybavení**  | 12/2026 | 300 000,-Kč  | Vlastní + dotační program  | investiční  |
| **Modernizace obecní knihovny**  | **Nové vybavení – nábytek a regály**  | 1-7/2024 | 200 000,-Kč  | vlastní + dotační program  | investiční  |
| **Oprava budovy kapličky** | **Oprava okapů + oprava omítky**  | 12/2026 | 200 000,-Kč | vlastní (poskytnutí příspěvku na základě Smlouvy …) | --- |
| **Výstavba chodníků – v rámci obnovy zeleně v obci (hřiště)** | **Dokončení projektu – chodníky nebyly součástí dotace**  | 12/2026 | 300 000,-Kč  | vlastní + dotační program | investiční |
| **Dokončení stavebních úprav obecního dvora**  | **Demolice starých přístřešků, podřezání zdiva a zpevnění ploch včetně okolí**  | 12/2024 | 500 000,-Kč  | Vlastní  | investiční  |
| **Opravy místních komunikací**  | **Oprava a zpevnění nevyhovujících místních komunikací**  | 4/2021 - 11/2026 | 1 500 000,-Kč  | vlastní + dotační program | investiční  |
| **Podpora projektu SSK**  | **Modernizace vzduchové střelnice**  | 12/2026 | 400 000,-Kč | dotace | investiční |
| **Rozšíření a rekonstrukce dětského hřiště** | **Modernizace a rozšíření dle nového projektu** | 12/2026 | 2 000 000,-Kč | vlastní + dotační program  | investiční  |
| **Oprava budovy Obecního domu**  | **Vytvoření zázemí pro sportovní potřeby, vybudování nové společenské místnosti**  | 12/2026 | 1 500 000,-Kč | vlastní + dotační program | investiční  |

**Zodpovědnost za realizaci:**

Garantem Strategického plánu rozvoje obce Věžky bude zastupitelstvo obce v čele se starostou obce.

**Zpřístupnění:**

Strategický plán rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce [www.vezkyobec.cz](http://www.vezkyobec.cz), případně i k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě. Na obecních stránkách budou rovněž zveřejňovány informace o jeho plnění a aktualizaci.

**Hodnocení naplňování programu:**

Plnění Strategického plánu rozvoje obce bude vyhodnocováno pravidelně jednou za rok, kdy dojde ke zhodnocení, zda dochází k naplňování priorit a stanovených cílů. Každoročně do 31. března následujícího roku bude na veřejném zasedání **zastupitelstva obce přednesena závěrečná zpráva z roku předešlého.**

**Aktualizace** programu:

Za aktualizaci programu zodpovídá zastupitelstvo obce. Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce budou prováděny v případě, že se vyskytnou nové problémy, situace vyžadující řešení nebo podněty občanů. Dílčí revize Strategického plánu rozvoje obce budou provádět zastupitelé obce. Aktualizace budou prováděny přímou úpravou s uvedením termínu aktualizace a vyznačením provedených změn. Strategický plán rozvoje obce pro roky 2024 – 2026 schválilo zastupitelstvo obce Věžky na svém 7. veřejném zasedání dne 20.12.2023.